Methodenvorgehen IPERKA

Gruppe 04 - Code Crafters

BBZW Sursee, 25 / 26

M241 / M245

Inhaltsverzeichnis

1.	Versionierung	4

2.	Organisation	5

2.1.	Teamstruktur & Rollen	5

2.2.	INA/INP Aufgabenteilung	6

3.	Vorgehensmodell IPERKA	7

3.1.	IPERKA als Projekt-Navigation (Makro)	7

3.2.	IPERKA pro Arbeitspaket (Mikro)	7

4.	Planung & Steuerung	8

4.1.	Etappen / Gates / Zeitplan	8

4.2.	Aufgabenplan (Sprintplan / Wochenplan)	8

5.	RACI-Matrix	10

5.1.	RACI-Gesamtübersicht (Matrix)	10

5.2.	Aufgabenpakete INA	10

5.3.	RACI-Gesamtübersicht (Matrix) INP	11

5.4.	Aufgabenpakete INP	11

6.	Idee & Begründung	12

6.1.	Problemstatement (Ist/Soll)	12

6.1.1.	EULO	12

6.1.2.	PAUSY	12

6.1.3.	Servicevermittlungsplattform (INP)	12

6.1.4.	Digitale Störungs- und Wartungsplattform (INP)	12

6.2.	Zielgruppe + Personas	13

6.2.1.	EULO	13

6.2.2.	PAUSY	13

6.2.3.	Servicevermittlungsplattform	13

6.2.4.	Digitale Störungs- und Wartungsplattform	13

6.3.	Nutzen / Impact	13

6.3.1.	EULO	13

6.3.2.	PAUSY	14

6.3.3.	Servicevermittlungsplattform	15

6.3.4.	Digitale Störungs- und Wartungsplattform	15

6.4.	Constraints (INA/INP getrennt)	16

6.4.1.	EULO	16

6.4.2.	PAUSY	17

6.4.3.	Servicevermittlungsplattform	17

6.4.4.	Digitale Störungs- und Wartungsplattform	18

6.5.	Marktforschung	19

6.5.1.	EULO	19

6.5.2.	PAUSY	20

6.5.3.	Servicevermittlungsplattform	21

6.5.4.	Digitale Störung und Wartungsplattform	23

6.6.	Ableitung aus Recherche	25

6.6.1.	EULO	25

6.6.2.	PAUSY	25

6.6.3.	Servicevermittlungsplattform	26

6.6.4.	Digitale Störung und Wartungsplattform	29

7.	Entscheidungen & Varianten	31

7.1.	Varianten	31

7.1.1.	Variante 1: Responsive Web-App auf eigenem Linux-Server	31

7.1.2.	Variante 2: Progressive Web App (PWA) auf eigenem Server	32

7.2.	Nutzwertanalyse / Entscheid	34

7.3.	PoC Scope	36

7.3.1.	EULO - PoC Scope (Umsetzungsprojekt)	36

7.3.2.	PAUSY - PoC Scope (Referenz)	37

7.3.3.	Servicevermittlungsplattform - PoC Scope (Referenz)	37

7.3.4.	Digitale Störungs- und Wartungsplattform - PoC Scope (Referenz)	37

8.	Risiko- & Qualitätsmanagement	38

8.1.	Risiko-Log (Top 6)	38

8.2.	Qualitätsregeln (Definition of Done)	39

9.	Teststrategie	40

9.1.	Test-Minimum INA	40

9.2.	Test-Minimum INP	40

10.	PoC	41

10.1.	Ziele des PoC	41

10.2.	Machbarkeitsbeurteilung	41

10.3.	Prototyp (Umfang)	41

10.4.	Risiken im PoC	41

10.5.	Akzeptanztest	42

11.	Rules of Engagement	43

11.1.	Ziele des RoE	43

11.2.	Scope	43

11.3.	No-Go Rule	43

11.4.	Dokumentationspflicht	44

11.5.	Recovery-Regel	44

11.6.	Fokus TechJam	44

11.1.	Pflicht-Deliverables (Stand Gate D)	44

12.	Order Placement	45

13.	Abgaben & Links	46

13.1.	Deliverables-Linkliste (D1 -D6)	46

13.2.	Gate Checkliste (A -D)	46

14.	Reflexion	47

15.	Abbildungsverzeichnis	48

16.	Tabellenverzeichnis	49

17.	Literaturverzeichnis	50

18.	Glossar	51

19.	Anhang	52

19.1.	Persona EULO: Lehrperson - Frau Müller	52

19.2.	Persona EULO: Lernender - David	52

19.3.	Persona PAUSY: Führungskraft - Frau Keller	53

19.4.	Persona PAUSY: Mitarbeitender - Lukas	53

19.5.	Persona: „Nina, 25, Privatnutzerin“	54

19.6.	Persona: „Markus, 58, Inhaber eines kleinen Betriebs“	54

19.7.	Persona: „Luca, 38, Dienstleister/Techniker“	54

19.8.	Persona: „Lea, 17, Lernende an einer Schule“	54

19.9.	Persona: „Thomas, 47, Teamleiter in kleinem KMU“	54

19.10.	Persona: „Sandra, 51, Leiterin Hausdienst“	54

# Versionierung

| Version | Wer | Was | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | Rafael Basler Louis Möckli Leon Gerber Basil Muff Andrea Hofer | Sekundäre Marktforschung und daraus folgend Anpassung von bestehenden Inhalten | 09.03.2026 |
| 1.0 | Rafael Basler Louis Möckli Leon Gerber Basil Muff Andrea Hofer | Gate C, Entscheidungsfindung etc. | 19.03.2026 |
| 2.0 | Rafael Basler Louis Möckli Leon Gerber Basil Muff Andrea Hofer | Gate D, Dokumentationsteil INA finalisieren | 30.03.2026 |

Tabelle 1: Versionierung

# Organisation

## Teamstruktur & Rollen

Abbildung 1: Organigramm INA

Teamstruktur & Rollen

| Rolle | Name | Verantwortungsbereich |
| --- | --- | --- |
| Projektleitung / Product Owner | Andrea Hofer | Koordination, Priorisierung, Gesamtverantwortung |
| Stv. Projektleitung | Basil Muff | Stellvertretung PO, Prozessunterstützung |
| Developer | Rafael Basler | Applikationsentwicklung, API, UX/UI |
| Security / QA Lead | Leon Gerber | Risiken, Tests, Security Controls |
| Doku Lead | Louis Möckli | Dokumentationsqualität, Versionierung |

Tabelle 2: Organisation INA

Abbildung 2 Organigramm INP

| Rolle | Name | Verantwortungsbereich |
| --- | --- | --- |
| Projektleitung | Silas Fries | Koordination, Priorisierung, Gesamtverantwortung |
| Stv. Projektleitung | Levin Zgraggen | Stellvertretung PO, Prozessunterstützung |
| Security / QA Lead | Livio Müller | Risiken, Tests, Security Controls |
| Doku Lead | Daria Udovicic | Dokumentationsqualität, Versionierung |
|  | Finn Oegema | Verschiedenes |
|  | Angelina Brun | Verschiedenes |
|  | Nevio Kiener | Verschiedenes |

Tabelle 3 Organisation INP

## INA/INP Aufgabenteilung

INA verantwortlich für

- UX/UI, UserFlow, API/Business Logic, Datenmodell, Tests (Unit/Integration)

INP verantwortlich für

- Plattform/Betrieb, Deploybarkeit, Monitoring/Logging, Recovery, SecurityControls (infra)

Gemeinsam

- Architekturentscheid, Schnittstellenvertrag, Hardening+Live-Pitch+Demo

# Vorgehensmodell IPERKA

## IPERKA als Projekt-Navigation (Makro)

- I/P/E = Kick-Off & Entscheid

- R/K/A = Umsetzung & Nachweis

## IPERKA pro Arbeitspaket (Mikro)

- jedes Aufgabenpaket läuft in Mini-IPERKA (Plan→Build→Test→Review)

# Planung & Steuerung

## Etappen / Gates / Zeitplan

| Gate / Meilenstein | KW / Datum | Inhalt / Ziel | Verantwortung |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate A | KW 9 26.02.26 | Problemstatement, Zielgruppe, Personas - INA/INP getrennt ersichtlich | INA + INP |
| Gate B | KW 10 05.03.26 | Sekundäre Marktforschung, Evidenz, Validierung aller 4 Ideen | INA + INP |
| Gate C / LB241-1 | KW 11 19.03.26 | Varianten je Idee, Nutzwertanalyse, Projektentscheid, PoC-Scope, RACI, Risiko-Log | INA + INP |
| Gate D / Abschluss M241 | KW 14 02.04.26 | Finalisierung Projektdossier M241, Order Placement Admins | INA + INP |
| PoC-Day 1 | KW 17 23.04.26 | Connectivity Check, Basis-Setup, erster PoC-Nachweis | INA + INP |
| PoC-Day 2 | KW 18 30.04.26 | PoC-Vertiefung, Integration, Integrationstest | INA + INP |
| TechJam | KW 19 01. -02.05.26 | Hardening, Stresstest, Monitoring, Live-Pitch & Demo (6 Min.) | INA + INP |

Tabelle 4: Etappen, Gates, Zeitplan

## Aufgabenplan (Sprintplan / Wochenplan)

Sprintziel:

Das Team liefert, bis Gate D eine vollständig dokumentierte, technisch fundierte Entscheidungsgrundlage für Projekt EULO und legt damit den Grundstein für eine strukturierte PoC-Umsetzung in M245.

| AP | Titel | Beschreibung | Track | Verantwortung | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 | Problem / Zielgruppe / Research | Problemstatements, Personas, Marktforschung für alle 4 Ideen | INA | Andrea Hofer | 5 h |
| AP2 | Architektur / Scope / Entscheid | Varianten, NWA alle 4 Ideen, Projektentscheid | INA+INP | PO + INA-Lead | 4 h |
| AP3 | UX / UI Starter | Login-Maske, Navigation, Suchansicht EULO als Wireframe | INA | Rafael Basler | 3 h |
| AP4 | API / Backend PoC | Spring Boot, Auth (JWT), User-/Subject-/Anfrage-Service | INA | Rafael Basler | 8 h |
| AP5 | Deployment / Betrieb PoC | Docker-Compose, Container, HTTPS | INA+INP | INA + INP | 3 h |
| AP6 | Testing & Integration | Unit-Tests (min. 4 -6), Integrationstests, Negativtests | INA | Leon Gerber | 4 h |
| AP7 | Monitoring / Logging | App-Logging, Metriken - INP federführend | INP | INP | 4 h |
| AP8 | Pitch & Demo | Pitch-Outline, Demo-Ablauf, Q&A | INA+INP | PO + Doku Lead | 3 h |
| AP9 | Dokumentation | IPERKA-Kapitel finalisieren, Deliverables verlinken | INA | Louis Möckli | 10 h |
| AP10 | Schnittstellenvertrag D2 | API-Contract: Endpoints, Request/Response, Fehlerfälle | INA+INP | INA + INP | 3 h |

Tabelle 5: Aufgabenplan

Done-Kriterien:

- Code im Repository, lauffähig via docker compose up ohne manuelle Eingriffe

- Dokumentation aktuell und versioniert (inkl. PDF-Export)

- Tests ausgeführt und Ergebnisse dokumentiert

- Alle Deliverables im aktuellen Versionsstand vorhanden und in Kap. 9.1 verlinkt

# RACI-Matrix

Legende: R = Responsible (führt aus) | A = Accountable (trägt Verantwortung) | C = Consulted (wird befragt) | I = Informed (wird informiert)

## RACI-Gesamtübersicht (Matrix)

| Arbeitspaket | Andrea Hofer (PO) | Rafael Basler (INA-Lead) | Leon Gerber (Sec/QA) | Louis Möckli (Doku) | Basil Muff (Stv. PL) | INP-Lead* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 Problem/Research | A | R | C | R | C | C |
| AP2 Architektur/Entscheid | A | R | C | C | C | R |
| AP3 UX/UI Wireframes | A | R | C | I | I | I |
| AP4 API/Backend PoC | A | R | C | I | C | I |
| AP5 Deployment/Betrieb | A | R | I | I | C | R |
| AP6 Testing & Integration | A | C | R | I | I | C |
| AP7 Monitoring/Runbook | I | C | C | I | I | R/A |
| AP8 Pitch & Demo | A | R | I | R | R | R |
| AP9 Dokumentation | A | C | C | R | C | C |
| AP10 Schnittstellenvertrag | A | R | C | I | I | R |

Tabelle 6: RACI-Gesamtübersicht INA

## Aufgabenpakete INA

- AP1: Problem / Zielgruppe / Research

- AP2: Architektur / Scope / Entscheid

- AP3: UX / UI Starter (Wireframes)

- AP4: API / Backend PoC

- AP5: Deployment / Betrieb PoC

- AP6: Testing & Integration

- AP7: Monitoring / Logging / Runbook

- AP8: Pitch & Demo

- AP9: Dokumentation

- AP10: Schnittstellenvertrag (D2)

## RACI-Gesamtübersicht (Matrix) INP

| Arbeitspaket | Silas Fries (PL) | Livio Müller (Sec/QA) | Daria Udovicic (Doku) | Levin Zgraggen (Stv. PL) | INA-Lead* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 Problem/Research | A | C | R | C | C |
| AP2 Architektur/Entscheid | A | C | C | C | R |
| AP3 Linux Server aufsetzten | A | C | I | I | I |
| AP4 Firewall/ Netzwerk | A | C | I | C | I |
| AP5 Deployment/Betrieb | A | I | I | C | R |
| AP6 Testing & Integration | A | R | I | I | C |
| AP7 Monitoring/ Logging | I | C | I | I | R/A |
| AP8 Docker Installation | A | I | R | R | R |
| AP9 Dokumentation | A | C | R | C | C |
| AP10 Inbetriebnahme Docker Container | A | C | I | I | R |

Tabelle 7 RACI-Gesamtübersicht INP

Die anderen Gruppenmitglieder unterstützen bei der Bearbeitung der einzelnen Aufgabenpakete.

## Aufgabenpakete INP

- AP1: Problem / Zielgruppe / Research

- AP2: Architektur / Scope / Entscheid

- AP3: Linux Server aufsetzten

- AP4: Firewall/ Netzwerk

- AP5: Deployment / Betrieb PoC

- AP6: Testing & Integration

- AP7: Monitoring / Logging

- AP8: Docker Installation

- AP9: Dokumentation

- AP10: Inbetriebnahme Docker Container

# Idee & Begründung

## Problemstatement (Ist/Soll)

### EULO

Viele Lernende in beruflichen Schulen haben punktuelle Verständnislücken, finden aber innerhalb der Schule keine kostengünstige, fachlich passende Unterstützung, obwohl kompetente Mitschülerinnen und Mitschüler dafür vorhanden wären.

### PAUSY

In vielen Unternehmen fehlen strukturierte, niederschwellige Angebote, die Mitarbeitende während Pausen regelmässig und abteilungsübergreifend für Bewegung und informellen Austausch zusammenbringen, wodurch Vernetzung und Wohlbefinden leiden.

### Servicevermittlungsplattform (INP)

Ist-Zustand:

Privatpersonen und kleine Firmen verlieren bei technischen oder handwerklichen Problemen oft viel Zeit mit der unübersichtlichen Suche nach zuständigen Dienstleistern über verschiedene Kanäle, was zu Medienbrüchen, Informationsverlust und ineffizienten Abläufen führt.

Soll-Zustand:

Die Plattform erfasst Probleme strukturiert, kategorisiert sie automatisch und vermittelt passende Dienstleister in der Nähe für eine durchgehend digitale, transparente und effiziente Abwicklung.

### Digitale Störungs- und Wartungsplattform (INP)

Ist-Zustand:

Störungsmeldungen über E-Mail, Telefon oder Zuruf führen zu Informationsverlust, unklaren Prioritäten und fehlender Nachvollziehbarkeit, was in Kombination mit schlecht dokumentierten Wartungen zu ineffizienten Abläufen, langen Reaktionszeiten und mangelnder Transparenz im technischen Betrieb führt.

Soll-Zustand:

Eine zentrale Plattform erfasst, priorisiert und bearbeitet alle Störungen und Wartungen strukturiert, weist sie automatisch den zuständigen Technikern zu und schafft durch transparente Statusanzeigen sowie lückenlose Dokumentation eine deutlich effizientere und nachvollziehbare technische Betriebsführung.

## Zielgruppe + Personas

### EULO

Zielgruppe: Schüler

Personas: Siehe Kapitel 15.1 und 15.2

### PAUSY

Zielgruppe: Unternehmen, Mitarbeiter

Personas: Siehe Kapitel 15.3 und 15.4

### Servicevermittlungsplattform

Zielgruppe:

- Privatpersonen, die schnelle Hilfe bei technischen oder handwerklichen Problemen benötigen

- Kleine Unternehmen, die unkompliziert Support oder Reparaturen anfragen möchten

- Dienstleistungsfirmen und Personen aus diversen Bereichen welche ihre Leistung zentral anbieten können

Personas: Siehe Kapitel 15.5, 15.6 und 15.7

### Digitale Störungs- und Wartungsplattform

Zielgruppe:

- Schulen und Bildungsinstitutionen

- KMU mit eigener IT oder technischem Betrieb

- IT-Abteilungen, Werkstätten, Hausdienste

- Organisationen mit regelmässigen Störungen oder Wartungsprozessen

Personas: Siehe Kapitel 15.8, 15.9 und 15.10

## Nutzen / Impact

### EULO

- Schliessung einer nachgewiesenen Marktlücke: Strukturierte Peer-to-Peer-Nachhilfe existiert an Schweizer Berufsfachschulen praktisch nicht - obwohl kompetente Mitschüler: innen vorhanden wären.

- Kosteneinsparnis: Externe Nachhilfe kostet CHF 40 -80/h. EULO ermöglicht kostengünstige Peer-Unterstützung innerhalb der Schule.

- Berufsgruppen-spezifische Passgenauigkeit: Matching innerhalb derselben Berufsgruppe - Nachhilfegebende kennen denselben Lehrplan und dieselben Fachbegriffe.

- Entlastung der Lehrpersonen: Wissenslücken werden durch Peers abgedeckt, ohne zusätzlichen Aufwand für Lehrpersonen.

- Stärkung sozialer Kompetenzen: Nachhilfegebende festigen durch Erklären ihr eigenes Wissen.

- Skalierbarkeit: Erweiterbar auf weitere Schulen und Berufsgruppen.

### PAUSY

- Abteilungsübergreifende Vernetzung: Wöchentlich wechselnde Matches schaffen neue soziale Kontakte quer durch das Unternehmen.

- Gesunheitsförderung im Alltag: Strukturierte Bewegungspausen reduzieren Rükenprobleme und Leistungsabfall.

- Motivation durch Gamification: Punkte- und Ranglisten-System motiviert zur Teilnahme ohne Zwang.

- Ergänzung zu BGM: Füllt die nachgewiesene Lücke: regelmässige Mikro-Formate (10 -15 Min.) im Pausenalltag.

- Betriebsklima: Informeller Austausch stärkt das Wir-Gefühl.

### Servicevermittlungsplattform

Zeitersparnis

Nutzer müssen nicht mehr selbst recherchieren, welche Firma zuständig ist. Die Plattform übernimmt Kategorisierung und Matching.

Transparenz

Dienstleister werden nach Relevanz, Standort, Bewertung anderer Kunden und Kompetenz angezeigt. Nutzer erhalten eine klare Übersicht über mögliche Anbieter.

Effizienz

Firmen erhalten vollständige, strukturierte Anfragen und können schneller reagieren.

Digitale Kommunikation

Kontaktaufnahme, Angebotsanfragen und Terminvereinbarungen laufen zentral über die Plattform - ohne Medienbrüche.

Höhere Kundenzufriedenheit

Probleme werden schneller gelöst, der Prozess ist intuitiv und nachvollziehbar.

Mehr Aufträge für Dienstleister

Firmen profitieren von qualifizierten Leads und einer modernen digitalen Präsenz.

Skalierbarkeit

Das System kann später um weitere Kategorien, Regionen oder Funktionen erweitert werden (z. B. Bewertungen, automatische Preisvorschläge).

### Digitale Störungs- und Wartungsplattform

Transparenz im Betrieb

Alle Störungen und Wartungen sind zentral sichtbar, inklusive Status, Priorität und Verantwortlichkeiten.

Effizientere Abläufe

Automatische Zuweisung und Priorisierung reduzieren Chaos und Doppelarbeit.

Bessere Reaktionszeiten

Techniker erhalten vollständige Informationen und können schneller handeln.

Nachvollziehbarkeit

Historische Daten ermöglichen Auswertungen, Trendanalysen und bessere Planung.

Weniger Informationsverlust

Keine Zurufe, keine verlorenen E‑Mails, keine unklaren Zuständigkeiten.

Höhere Zufriedenheit

Nutzer sehen jederzeit, was mit ihrer Meldung passiert, und Techniker arbeiten strukturierter.

Organisatorischer Mehrwert

Die Plattform schafft Ordnung, Professionalität und langfristige Optimierung im technischen Betrieb.

## Constraints (INA/INP getrennt)

### EULO

UX

Abbildung 3: Login Maske

Ziel soll sein, einfache Registrierung sowie Login zu ermöglichen. Dabei soll eine Orientierung an gängigen Masken erfolgen. Die Navigation innerhalb soll klar sein sowie für Mobile wie auch Desktop ansprechend aussehend sein. Dadurch soll die Hürde, sich zu registrieren und zu vernetzen minimal gehalten werden.

Scope

Um das Projekt innerhalb dieses Moduls umsetzbar zu halten, müssen einige (langfristig) erwünschten Funktionen aussenvor gelassen werden. Dazu gehört beispielsweise ein integriertes Bezahlsystem oder die Möglichkeit, in der App Videocalls zu führen. Teil des zu liefernden Systems sollen jedoch folgende Funktionen sein. Es soll möglich sein, sich einzuloggen/zu registrieren. Es soll der eigene Lehrberuf ausgewählt werden können. Auch muss es die Möglichkeit geben, Nachhilfe anzubieten/anzufragen, und auf diese "Inserate" zu antworten. Diese "Inserate" sollen nach Berufsschulfächern gefiltert angezeigt werden können. Anfragen müssen, angenommen sowie abgelehnt werden können, und es müssen Termine vereinbart werden können.

Tech

Als Datenbank für die Persistierung der Daten soll MongoDB verwendet werden, um ein einfaches, aber solides Setup zu ermöglichen. Die Applikation soll mit Docker oder Kubernetes containerisiert werden. Zur Kommunikation zwischen Backend/Frontend soll eine REST API verwendet werden. Zur Autorisierung/Authentisierung sollen moderne, vielverwendete Standards wie beispielsweise JWT verwendet werden. Inputs sollen (auch) backendseitig validiert werden.

Tests

Gewisse Tests sollen manuell durchgeführt werden. Dabei soll geprüft werden, ob das Login sowie die Neuregistrierung funktionieren. Auch muss sichergestellt werden, dass ein Login ohne korrekte Zugangsdaten nicht möglich ist.

Zusätzlich zu den manuellen Tests sollen im Backend Unittests für eine Mehrheit der Funktionen geschrieben werden, um eine gute Testabdeckung zu erreichen. Diese sollen mit einem Test-Framework wie beispielsweise xUnit oder jUnit erstellt werden.

### PAUSY

UX

Ziel ist es, eine einfache Registrierung sowie Login für Mitarbeitende zu ermöglichen. Da die Anwendung am Arbeitsplatz gebraucht werden soll, muss sie nicht für Mobile optimiert werden. Die Navigation soll selbsterklärend sein, damit keine Einführung nötig ist. Das Punktesystem soll ansprechend designed sein, um motivierend zu wirken. Hauptziel ist es, spontane Treffen für die Pausen zu fördern.

Scope

Um das Projekt innerhalb dieses Moduls realistisch umsetzen zu können, müssen gewisse (langfristig) wünschenswerte Funktionen bewusst ausgeschlossen werden. Dazu gehören beispielsweise eine Integration in bestehende Unternehmenssysteme (z.B. Microsoft Teams oder Outlook), oder eine native Mobile-App. Es soll möglich sein, sich einzuloggen/zu registrieren. Es muss möglich sein, persönliche Interessen auszuwählen, nach welchen die Mitarbeitenden dann gematched werden. Es soll ein Punktesystem vorhanden sein, welches motiviert. Dieses soll es auch ermöglichen, dass ein Unternehmen Belohnungen für erreichte Punkte verteilt.

Tech

Als Datenbank für die Persistierung der Daten soll MongoDB verwendet werden, um ein einfaches, aber solides Setup zu ermöglichen. Die Applikation soll mit Docker oder Kubernetes containerisiert werden. Zur Kommunikation zwischen Backend/Frontend soll eine REST API verwendet werden. Zur Autorisierung/Authentisierung sollen moderne, viel verwendete Standards wie beispielsweise JWT verwendet werden. Inputs sollen (auch) backendseitig validiert werden.

Tests

Gewisse Tests sollen manuell durchgeführt werden. Dabei soll geprüft werden, ob das Login sowie die Neuregistrierung funktionieren. Auch muss sichergestellt werden, dass ein Login ohne korrekte Zugangsdaten nicht möglich ist. Auch wird überprüft, ob das Matching funktioniert und die Punkte korrekt vergeben werden. Zusätzlich zu den manuellen Tests sollen im Backend Unittests für eine Mehrheit der Funktionen geschrieben werden, um eine gute Testabdeckung zu erreichen. Diese sollen mit einem Test-Framework wie beispielsweise xUnit oder jUnit erstellt werden.

### Servicevermittlungsplattform

Betrieb

Die Plattform muss auf einer virtualisierten Umgebung mit klar getrennten Netzsegmenten (DMZ, intern, Management) betrieben werden. Regelmässige, automatisierte Datenbank‑Backups sowie ein dokumentierter Restore‑Test sind verpflichtend. Monitoring und Logging müssen Ausfälle und Performance‑Probleme zuverlässig erkennbar machen.

Plattform

Die Lösung basiert auf einer relationalen Datenbank und einer API‑basierten Architektur, die Frontend und Backend sauber trennt. Rollen und Berechtigungen müssen klar definiert sein, und die Plattform muss so aufgebaut sein, dass spätere Erweiterungen ohne grundlegende Umbauten möglich bleiben.

Security

Alle externen Verbindungen müssen verschlüsselt erfolgen, und sensible Daten wie Passwörter sind sicher zu speichern. Firewall‑Regeln und Zugriffsbeschränkungen schützen interne Systeme, während grundlegende Schutzmechanismen gegen typische Web‑Angriffe (z. B. SQL‑Injection, XSS) zwingend umgesetzt werden.

### Digitale Störungs- und Wartungsplattform

Betrieb

- Die Plattform wird auf einer virtualisierten Umgebung betrieben, mit separaten VMs für Webservice, Datenbank und Management.

- Netzsegmentierung ist zwingend: DMZ für Webzugriff, internes Netz für Admin‑ und Technikerzugriffe.

- Regelmässige Datenbank‑Backups und ein dokumentierter Restore‑Test sind erforderlich.

- Monitoring und zentrales Logging müssen Ausfälle, Performance‑Probleme und Anomalien zuverlässig erkennen.

Plattform

- Nutzung einer relationalen Datenbank wie PostgreSQL ist verpflichtend.

- Die Kommunikation erfolgt über eine REST‑API, dokumentiert via OpenAPI/Swagger.

- Rollen und Berechtigungen (Admin, User, Service/Techniker) müssen klar definiert sein.

- Die Plattform muss modular aufgebaut sein, damit Wartungen, Störungen und Auswertungen erweiterbar bleiben.

Security

- Alle externen Zugriffe müssen über HTTPS abgesichert sein.

- Passwörter und sensible Daten werden verschlüsselt bzw. gehasht gespeichert.

- Firewall‑Regeln schützen interne Systeme, und Admin‑Zugriffe sind stark eingeschränkt.

- Schutzmechanismen gegen typische Web‑Angriffe (SQL‑Injection, XSS, CSRF) müssen implementiert sein.

## Marktforschung

### EULO

#### Informationen

Ausgangslage Schweiz

Berufsfachschulen haben Konzepte wie „Beratung, Förderung und Begleitung“ mit Stützkursen Mathe/Deutsch, Lernwerkstätten - meist von Lehrpersonen, fest im Stundenplan. Systematische Peer-to-Peer-Nachhilfe fehlt, sie läuft informell.

Problem und Bedarf

Lernende brauchen differenzierte Förderung für Lücken in Grundkompetenzen und Fächern. Schulangebote sind kursbasiert, nicht für punktuelle Probleme. Private Nachhilfe ist teuer, Ressourcen knapp - hoher Bedarf ungedeckt.

Lücke in der Schweiz

Schulinterne Angebote sind top-down und zeitlich fix. Es fehlt ein System, das Mitschüler: innen matched, bezahlt und einsetzt. Unsere Idee schliesst die Lücke: Interne Plattform für flexible, günstige Peer-Unterstützung. (Kanton Zürich, 2026)

#### Top 3 Pain Points (mit Evidenz)

Zeitlich feste Angebote decken keine spontanen Lücken ab

Stützkurse und Lernwerkstätten sind oftmals fest im Stundenplan und kursbasiert, nicht flexibel für punktuelle Verständnisprobleme.

Private Nachhilfe zu teuer für Berufslernende

Private Nachhilfe ist teuer, während Schulressourcen knapp sind - Bedarf bleibt ungedeckt.

Kompetente Mitschüler: innen ungenutzt

Systematische Peer-to-Peer-Nachhilfe fehlt, sie läuft informell - keine Matching- oder Vergütungsstruktur vorhanden. (Kanton Zürich, 2026)

#### Top 3 Needs / Must-Haves

- Flexible, on-demand Unterstützung für spezifische Lücken (nicht wöchentliche Kurse).

- Günstige Preise, die Berufslernende sich leisten können (statt externer Nachhilfe).

- Matching von hilfesuchenden Lernenden mit kompetenten Mitschüler: innen innerhalb der Schule. (Kanton Zürich, 2026)

#### Überraschender Insight

Offizielle Schulkonzepte listen vielfältige Förderungen auf, aber kein einziges explizit Peer-to-Peer-Format. Dies obwohl Mitschüler: innen als Ressource direkt vor Ort sind. Das hätten wir nicht erwartet. (Kanton Zürich, 2026)

### PAUSY

#### Informationen

Ausgangslage in der Schweiz

- Schweizer Unternehmen setzen auf Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) mit Fokus auf Bewegung, Stressreduktion und Wohlbefinden.

- Typisch: Aktionen, Aktionstage (kampagnenartig), nicht im Pausenalltag.

- Fehlend: regelmässige Mikro-Formate (10 -15 Min. Bewegung + Austausch) abteilungsübergreifend.

Problem- und Bedarfsnachweis

- Hoher Stress bei Erwerbstätigen, Wunsch nach mehr Support

- Bewegungsmangel verursacht Rükenprobleme, Leistungsabfall.

- Vernetzung schützt psychisch, Massnahmen aber oft einmalig.

Bestehende Angebote und Lücken

- BGM: Fitnesskurse, Kampagnen, Workshops.

- Zeitlich / ortsgebunden, nicht pausentauglich.

- Abteilungsübergreifender Austausch mit Bewegung ist selten strukturiert.

Relevante Trends

- Hybrides Arbeiten mindert spontane Treffen.

- Fokus auf Wellbeing / Collaboration braucht Alltagsformate.

Marktchance der Idee

- BGM-Investitionen umgehen Pausenalltag.

- Bewegung/Vernetzung getrennt, Hybride verstärkt Lücken.

Idee: 10 -20 Min. Pausen mit Bewegung + Austausch abteilungsübergreifend. Dies füllt die Lücke perfekt. (Gesundheitsförderung, 2026) (SUVA, 2026) (BFS, 2026) (SECO, 2026) (economiesuisse, 2026)

#### Top 3 Pain Points (mit Evidenz)

- Kampagnen statt Alltagsintegration: BGM-Angebote sind „kampagnenartig, nicht im Pausenalltag“ integriert.

- Hoher Stress und Bewegungsmangel: Hoher Stress bei Erwerbstätigen. Bewegungsmangel führt zu Rückenproblemen und Leistungsabfall. (BFS, 2026)

- Fehlende Vernetzung: Massnahmen sind oft einmalig. Abteilungsübergreifender Austausch selten strukturiert. (Gesundheitsförderung, 2026)

#### Top 3 Needs / Must-Haves

- Regelmässige, niederschwellige Mikro-Formate (10 -15 Min.) für Pausen im Arbeitsalltag.

- Abteilungsübergreifende Bewegung + informeller Austausch.

- Integration in den Arbeitsalltag trotz hybrider Modelle. (BFS, 2026) (Gesundheitsförderung, 2026)

#### Überraschender Insight

BGM ist weit verbreitet (71% der Betriebe mit ≥ 10 Mitarbeitenden). Pausen bleiben leer, trotz Fokus auf Bewegung / Vernetzung gibt es kaum strukturierte, regelmässige Mikro-Formate. Das hätten wir nicht erwartet. (Gesundheitsförderung, 2026)

### Servicevermittlungsplattform

Die Probleme sind bereits gut bekannt und in vielen Organisationen dokumentiert. Es existieren bereits viele Studien und Erfahrungsberichte dazu. Eine eigene Umfrage oder Interviews würden wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse liefern. Primärforschung würde viel Zeit kosten, bringt aber wenig neue Erkenntnisse für die Projektidee. Deshalb reicht Sekundärforschung (bestehende Quellen und Systeme analysieren) und wir machen keine Primärforschung.

#### Informationen

Ausgangslage Schweiz

In der Schweiz existieren zahlreiche handwerkliche und technische Dienstleistungsfirmen, jedoch sind diese stark fragmentiert und für Privatpersonen schwer vergleichbar. Branchenverzeichnisse wie local.ch oder search.ch bieten zwar Kontaktinformationen, aber keine intelligente Problemkategorisierung oder direkte Vermittlung. Viele Reparatur- und Supportanfragen beginnen heute mit einer unspezifischen Google-Suche, gefolgt von zeitaufwendigen Telefonaten. Gleichzeitig steigt der Bedarf an schnellen, unkomplizierten Lösungen für Alltagsprobleme - insbesondere im Bereich IT, Haushalt und Kleingeräte. Ein digitaler, automatisierter Matching-Prozess fehlt weitgehend.

Problem und Bedarf

Privatpersonen stehen häufig vor technischen oder handwerklichen Problemen, wissen aber nicht:

- Welche Firma zuständig ist (IT, Elektriker, Sanitär, Haushaltstechnik, Multimedia usw.).

- Wie sie schnell ein Angebot erhalten, ohne mehrere Firmen einzeln kontaktieren zu müssen.

- Welche Anbieter zuverlässig, verfügbar und in der Nähe sind.

Dienstleistungsfirmen wiederum erhalten oft unstrukturierte Anfragen, müssen Rückfragen stellen und verlieren Zeit im administrativen Prozess. Es fehlt ein System, das Anliegen strukturiert entgegennimmt, automatisch kategorisiert und passende Firmen direkt vermittelt.

Lücke in der Schweiz

Bestehende Plattformen sind entweder:

- Branchenverzeichnisse (local.ch, search.ch) - bieten keine intelligente Analyse oder Vermittlung.

- Handwerkerplattformen (renovero, quitt) - fokussieren auf grössere Aufträge, nicht auf spontane Alltagsprobleme.

- IT-Support-Anbieter - meist teuer, nicht lokal oder nicht breit genug.

Es fehlt eine zentrale, intelligente Plattform, die das Problem automatisch erkennt, passende Firmen in der Nähe vorschlägt, strukturierte Anfragen ermöglicht und die gesamte Kommunikation digital abwickelt. Damit entsteht eine klare Marktlücke zwischen Verzeichnissen und spezialisierten Reparaturdiensten.

#### Top 3 Pain Points

- Unklarheit, welche Firma zuständig ist: Viele Alltagsprobleme sind schwer zuzuordnen (z. B. „Laptop startet nicht“). Nutzer verlieren Zeit mit Recherchen und Fehlanrufen.

- Hoher Zeitaufwand für Angebotseinholung: Kunden müssen oft mehrere Firmen kontaktieren, Informationen wiederholt erklären und auf Rückmeldungen warten. Der Prozess ist ineffizient und frustrierend.

- Firmen erhalten unstrukturierte Anfragen: Dienstleister müssen häufig Rückfragen stellen, weil Problembeschreibungen unvollständig sind. Das führt zu Verzögerungen, Missverständnissen und administrativem Aufwand.

#### Top 3 Need / Must-Haves

- Automatische Problemkategorisierung: Nutzer wollen ihr Problem einfach beschreiben - die Plattform soll erkennen, ob es IT, Haushaltstechnik, Elektrik oder ein anderes Fachgebiet betrifft.

- Sofortige Anzeige passender Firmen in der Nähe: Transparenz über Verfügbarkeit, Preise, Bewertungen und Kontaktmöglichkeiten ist entscheidend.

- Direkte digitale Kommunikation: Angebote einholen, Rückfragen klären und Termine vereinbaren - alles zentral, ohne Medienbrüche.

#### Überraschender Insight

Obwohl die Schweiz über eine hohe Dichte an Dienstleistungsfirmen verfügt, existiert keine Plattform, die Problembeschreibungen intelligent analysiert und automatisch passende Anbieter vermittelt. Die meisten Lösungen sind statische Verzeichnisse oder fokussieren auf einzelne Gewerke. Die Kombination aus Problem‑Erkennung, Matching und integrierter Kommunikation ist im Schweizer Markt kaum vorhanden.

Warum die Lösung innovativ ist

- Intelligente Analyse der Problembeschreibung (z. B. „Laptop überhitzt“ → IT-Support).

- Automatisches Matching mit lokalen Firmen, basierend auf Kompetenz, Standort und Verfügbarkeit.

- Direkte Interaktion über Chat, Angebotsfunktion und Terminvereinbarung.

Damit entsteht ein durchgängiger digitaler Prozess, der sowohl Kunden als auch Dienstleistern Zeit spart und Transparenz schafft. (watson, 2025)

### Digitale Störung und Wartungsplattform

Die Probleme sind bereits gut bekannt und in vielen Organisationen dokumentiert. Primärforschung würde viel Zeit kosten, bringt aber wenig neue Erkenntnisse. Deshalb reicht Sekundärforschung.

#### Informationen

- Organisationen sind heute stark von IT-Systemen, Infrastruktur und digitalen Geräten abhängig. Technische Störungen können daher erhebliche Auswirkungen auf Produktivität, Kommunikation und Geschäftsprozesse haben.

- In vielen Unternehmen erfolgt die Meldung von Störungen noch über E-Mail, Telefon oder informelle Kanäle, was zu unübersichtlichen Prozessen und verzögerten Reaktionszeiten führt. Gleichzeitig steigt die Anzahl der technischen Systeme und damit auch der Wartungs- und Supportaufgaben.

- Moderne IT-Service-Management-Systeme (ITSM) versuchen, Störungen zentral zu erfassen und Prozesse zu automatisieren. Dennoch fehlen in vielen Organisationen klare Strukturen für Priorisierung, Statusverfolgung und Dokumentation von Wartungen.

- Ein digitales Ticket- und Wartungssystem kann daher Transparenz schaffen, Reaktionszeiten verkürzen und den technischen Betrieb effizienter steuern. (ivanti, 2026)

#### Top 3 Pain Points

Fehlende Transparenz über technische Probleme:

In vielen Organisationen besteht nur begrenzte Sichtbarkeit darüber, welche technischen Probleme tatsächlich auftreten. Dies erschwert Priorisierung, Ressourcenplanung und die Identifikation wiederkehrender Fehler. Rund 80 % der Unternehmen berichten über fehlende Transparenz und Komplexität in ihren IT-Systemen.

Produktivitätsverlust durch IT-Störungen:

Technische Probleme verursachen erhebliche Zeitverluste bei Mitarbeitenden. Studien zeigen, dass ein einzelnes IT-Problem im Durchschnitt etwa 28 Minuten Produktivitätsverlust verursacht, während Beschäftigte insgesamt bis zu zwei Arbeitswochen pro Jahr durch IT-Probleme verlieren können.

Ineffiziente Bearbeitung und Priorisierung von Supportanfragen:

Ohne strukturierte Ticket- und Priorisierungssysteme werden viele Anfragen manuell verarbeitet, was zu Verzögerungen führt. Hohe Ticketvolumen und repetitive Aufgaben können IT-Teams überlasten und die Bearbeitung kritischer Störungen verzögern. (ivanti, 2026)

#### Top 3 Need / Must-Haves

- Zentrale Erfassung und Nachverfolgung von Störungen: Organisationen benötigen eine zentrale Plattform, über die Mitarbeitende technische Probleme melden und deren Bearbeitungsstatus verfolgen können. Transparente Dashboards und Statusupdates verbessern Kommunikation und Vertrauen in den Support.

- Automatisierte Priorisierung und Zuweisung: Ein effektives System sollte Meldungen automatisch priorisieren und an zuständige Teams weiterleiten. Dadurch können kritische Störungen schneller gelöst werden und die IT-Ressourcen effizienter eingesetzt werden.

- Dokumentation und Analyse von Wartungen und Störungen: Die Historisierung von Wartungen und Tickets ermöglicht es, wiederkehrende Probleme zu erkennen, Ursachenanalysen durchzuführen und zukünftige Ausfälle zu verhindern. Diese Daten sind entscheidend für langfristige Verbesserungen im IT-Betrieb.

#### Überraschender Insight

Ein grosser Teil der Produktivitätsverluste entsteht durch eine kleine Anzahl kritischer Störungen: Studien zeigen, dass nur etwa 12,6 % der Supporttickets für rund 80 % des wahrgenommenen Produktivitätsverlusts verantwortlich sind. Das bedeutet, dass eine bessere Priorisierung und schnellere Bearbeitung dieser wenigen kritischen Probleme einen enormen Effekt auf die Gesamtproduktivität haben kann. (SITS, 2026)

## Ableitung aus Recherche

### EULO

#### Scope-Anpassung (Proof vs. Nice-to-have)

Proof (PoC Fokus):

- Registrierung und Login

- Fach auswählen

- Nachhilfeangebote anzeigen

- Anfrage senden

- Anfrage annehmen / ablehnen

Nice-to-have (nicht im PoC):

- integriertes Bezahlsystem

- Videocalls in der Plattform

- Bewertungssystem für Nachhilfe

- komplexe Matching-Algorithmen

Begründung aus Marktforschung:

Die Recherche zeigt, dass Lernende vor allem schnell verfügbare Unterstützung für konkrete Verständnisprobleme benötigen. Deshalb wird der PoC auf Matching und Anfrageprozess fokussiert.

#### UX-Anforderungen (INA)

Aus der Recherche und UX-Patterns ergeben sich folgende Anforderungen:

- Suche und Filter nach Fach sind zentral, damit Lernende schnell passende Nachhilfe finden.

- Formulare (Registrierung, Anfrage senden) müssen einfach und kurz sein.

- Fehler müssen verständlich angezeigt werden (keine technischen Meldungen).

- Nutzer müssen sofort Feedback erhalten (z.B. Anfrage gesendet).

Diese Anforderungen basieren auf UX-Prinzipien aus dem Research Pack und zeigen, dass klare Formulare und Feedback entscheidend für Web-Apps sind.

#### Betrieb / Plattform (INP)

Für den Betrieb der Plattform ergeben sich folgende Anforderungen:

- Rollen (Lernende / Admin) müssen serverseitig geprüft werden.

- Zugriff auf Accounts darf nur für eigene Daten möglich sein.

- Logging von Login- und Anfrageaktionen muss möglich sein.

- System muss stabil laufen (Server + Datenbank erreichbar).

### PAUSY

#### Scope-Anpassung (Proof vs. Nice-to-have)

Proof (PoC Fokus):

- Registrierung / Login

- Interessen auswählen

- automatisches Matching

- Teilnahme bestätigen

- Punkte vergeben

Nice-to-have (nicht im PoC):

- Integration in Firmen-Tools (Teams, Outlook)

- mobile App

- komplexe Belohnungssysteme

- HR-Analytics

Begründung aus Marktforschung:

Die Recherche zeigt, dass niederschwellige Mikro-Formate in Pausen wichtig sind, daher fokussiert sich der PoC auf Matching und Aktivitätsbestätigung.

#### UX-Anforderungen (INA)

Aus der Recherche und UX-Patterns ergeben sich folgende Anforderungen:

- einfache Registrierung ohne komplexe Formulare

- klare Anzeige von Matches

- motivierendes Punktesystem

- klare Feedback-Meldungen bei Teilnahme

#### Betrieb / Plattform (INP)

Für den Betrieb der Plattform ergeben sich folgende Anforderungen:

- Rollenprüfung (Admin vs. Mitarbeitende)

- serverseitige Punktevergabe

- sichere Token-Überprüfung

- stabile Datenbankverbindung

### Servicevermittlungsplattform

#### Scope-Anpassung (Proof vs. Nice-to-have)

Proof (PoC Fokus):

- Registrierung / Login (Nutzer müssen sich identifizieren können, um Vertrauen zu schaffen)

- Problem erfassen (Formular) (zentrale Funktion, da Nutzer schnelle Hilfe für Alltagsprobleme suchen)

- Automatische Kategorisierung des Problems (wichtigster Innovationspunkt laut Marktforschung)

- Dienstleister-Matching nach Kategorie + Standort (Kernnutzen: „Wer kann mir helfen?“)

- Kontaktaufnahme / Anfrage senden (direkte Interaktion ohne Medienbruch)

- Dienstleister erhält strukturierte Anfrage (Effizienzgewinn für Firmen)

Nice-to-have (nicht im PoC):

- Bewertungssystem für Dienstleister (wichtig für Vertrauen, aber nicht zwingend für PoC)

- Chatfunktion innerhalb der Plattform (ersetzt externe Kommunikation, aber komplex)

- Preisvergleich / Offertenfunktion (erhöht Transparenz, aber hoher Implementationsaufwand)

- Mobile App (Web-App reicht für PoC)

Begründung aus Marktforschung:

Die Marktforschung zeigt, dass Nutzer bei alltäglichen technischen oder handwerklichen Problemen oft nicht wissen, welcher Dienstleister zuständig ist. Sie wünschen sich eine schnelle und einfache Lösung mit klaren Kategorien und vertrauenswürdigen Informationen. Dienstleister benötigen strukturierte Anfragen, um effizient reagieren zu können. Bestehende Lösungen sind unübersichtlich und nicht für schnelle Vermittlung optimiert. Deshalb konzentriert sich der PoC auf Problem erfassen, automatisch kategorisieren, passenden Dienstleister anzeigen und Kontakt ermöglichen.

#### UX-Anforderungen (INA)

Aus der Recherche und UX-Patterns ergeben sich folgende Anforderungen:

1. Einfache Registrierung:

- keine langen Formulare

- klare Rollenwahl (Nutzer / Dienstleister)

2. Klar strukturiertes Problemformular:

- kurze Eingabe

- klare Kategorien

- optional Foto-Upload

- sofortiges Feedback bei Fehlern

3. Transparente Darstellung der passenden Dienstleister:

- Liste + kurze Infos

- Entfernung / Standort

- Kategorien / Spezialisierungen

4. Intuitive Anfragefunktion:

- klare Bestätigung („Anfrage gesendet“)

- keine technischen Fehlermeldungen

- schnelle Rückmeldung

5. Vertrauen schaffen:

- klare Darstellung der Firmenprofile

- strukturierte Informationen

- später: Bewertungen (Nice-to-have)

#### Betrieb / Plattform (INP)

Für den Betrieb der Plattform ergeben sich folgende Anforderungen:

1. Rollenprüfung:

- Nutzer vs. Dienstleister vs. Admin

- serverseitig

- keine Manipulation über Frontend möglich

2. Sichere Verarbeitung der Problemformulare:

- Validierung

- Sanitizing

- Schutz vor Injection-Angriffen

3. Automatische Kategorisierung:

- serverseitige Logik

- stabil und nachvollziehbar

4. Matching-Engine:

- Standort + Kategorie

- schnelle Antwortzeiten

- stabile Datenbankverbindung

5. Logging & Monitoring:

- Anfragen

- Logins

- Matching-Prozesse

- Fehler

### Digitale Störung und Wartungsplattform

#### Scope-Anpassung (Proof vs. Nice-to-have)

Proof (PoC Fokus):

- Registrierung und Login

- Störung erfassen (kurzes Formular)

- automatische Priorisierung

- Zuweisung an zuständige Personen / Teams

- Statusanzeige für Nutzer (offen, in Bearbeitung, erledigt)

- einfache Übersicht für Techniker (Ticketliste)

Nice-to-have (nicht im PoC):

- integrierte Chat-Kommunikation

- mobile App

- Wartungsplanung mit Kalender

- erweiterte Auswertungen / Dashboards

- komplexes Rollenmodell (mehrere Teams, Eskalationsstufen)

- Anhänge wie Fotos oder Dokumente

- automatische Erinnerungen für Wartungen

Begründung aus Marktforschung:

Die Marktforschung zeigt, dass Störungen heute häufig über E-Mail, Telefon oder Zuruf gemeldet werden, wodurch Informationen verloren gehen und Prioritäten unklar bleiben. Nutzer wünschen sich eine einfache, zentrale Möglichkeit, Störungen strukturiert zu erfassen und den Status jederzeit einsehen zu können. Technische Teams benötigen klare Meldungen und Zuständigkeiten, um effizient arbeiten zu können. Gleichzeitig sind bestehende Tools oft zu komplex oder nicht auf Schulen, KMU und Hausdienste zugeschnitten. Deshalb konzentriert sich der PoC auf die Kernfunktionen: Störung erfassen, priorisieren, zuweisen und den Status sichtbar machen.

#### UX-Anforderungen (INA)

Aus der Recherche und UX-Patterns ergeben sich folgende Anforderungen:

- Störungserfassung muss schnell und einfach sein (kurzes Formular, klare Felder).

- Fehlermeldungen müssen verständlich sein (keine technischen Begriffe).

- Nutzer benötigen sofortiges Feedback („Störung erfasst“).

- Status einer Störung muss jederzeit sichtbar sein.

- Techniker benötigen eine klare Übersicht über offene, laufende und erledigte Tickets.

- Oberfläche soll bewusst schlank und leicht verständlich sein.

#### Betrieb / Plattform (INP)

Für den Betrieb der Plattform ergeben sich folgende Anforderungen:

- Serverseitige Rollenprüfung (Nutzer, Techniker, Admin).

- Zugriff nur auf eigene oder zugewiesene Tickets.

- Logging von Meldungen, Statusänderungen und Logins.

- Stabile Datenbankverbindung für Historisierung von Störungen und Wartungen.

- Validierung aller Eingaben (Pflichtfelder, Priorität, Kategorie).

- Sichere Übertragung und Speicherung personenbezogener Daten.

- Monitoring für Fehler und Systemverfügbarkeit.

# Entscheidungen & Varianten

## Varianten

### Variante 1: Responsive Web-App auf eigenem Linux-Server

EULO wird als responsive Web-App umgesetzt und auf einem selbst aufgesetzten Linux-Server betrieben. Die Anwendung läuft im Browser und ist für Smartphone sowie Desktop optimiert. Frontend und Backend kommunizieren über eine REST API, die Daten werden in MongoDB gespeichert. Die Bereitstellung erfolgt containerisiert mit Docker.

Technischer Aufbau

- Frontend als responsive Webanwendung

- Backend mit REST API

- MongoDB zur Datenspeicherung

- JWT für Authentifizierung und Autorisierung

- Docker für Deployment auf dem eigenen Server

- Reverse Proxy, z. B. Nginx, für Routing und HTTPS

Warum diese Variante gut passt
Diese Variante erfüllt die Anforderungen direkt: einfache Registrierung und Login, Nutzung auf Mobile und Desktop sowie ein technisch solides Setup mit MongoDB, REST API, JWT und Containerisierung.

Vorteile

- Keine Installation notwendig

- Plattformunabhängig

- Einfacher Zugriff über Browser im Schul- oder Heimnetz

- Für einen PoC sehr gut umsetzbar

- Geringerer Entwicklungsaufwand als eine App

Nachteile

- Weniger app-ähnliches Nutzungserlebnis

- Offline-Nutzung kaum möglich

- Benachrichtigungen nur eingeschränkt

### Variante 2: Progressive Web App (PWA) auf eigenem Server

EULO wird als PWA umgesetzt und ebenfalls auf einem selbst betriebenen Server gehostet. Technisch ist dies weiterhin eine Weblösung, jedoch mit zusätzlichen Funktionen, damit die Anwendung auf mobilen Geräten wie eine App installiert werden kann.

Technischer Aufbau

- Frontend als PWA

- Backend mit REST API

- MongoDB als Datenbank

- JWT für Login und geschützte Bereiche

- Docker für Containerisierung

- Hosting auf eigenem Linux-Server

- Nginx oder Apache als Webserver / Reverse Proxy

Warum diese Variante gut passt
Da EULO für mobile und Desktop-Nutzung ansprechend sein soll, ist eine PWA besonders interessant. Sie verbindet die Vorteile einer Webseite mit einem app-ähnlichen Verhalten, ohne dass eine native Mobile-App entwickelt werden muss.

Vorteile

- Bessere mobile Nutzbarkeit als eine normale Web-App

- Kann auf dem Startbildschirm installiert werden

- Nur ein gemeinsamer Codebestand

- Kein App Store nötig

- Modernes Nutzungserlebnis

Nachteile

- Etwas komplexer als eine normale Web-App

- Browserabhängige Unterschiede

- Gerätefunktionen nur begrenzt nutzbar

Variante 3: Native bzw. Cross-Platform-App mit eigenem Server als Backend

EULO wird als mobile App umgesetzt, während das Backend auf dem eigenen Server betrieben wird. Die App kommuniziert über REST mit dem Backend, die Daten werden in MongoDB gespeichert.

Technischer Aufbau

- Mobile App für Android/iOS

- Backend auf eigenem Server

- REST API

- MongoDB

- JWT

- Docker für Backend-Betrieb

Warum diese Variante weniger passend ist
Obwohl eine App attraktiv wirkt, ist sie für den PoC deutlich aufwendiger. Zudem ist in eurem Dokument keine native App als Muss genannt, sondern eine Lösung, die auf Mobile und Desktop gut aussieht und funktioniert. Das spricht stärker für Web oder PWA.

Vorteile

- Starkes mobiles Nutzungserlebnis

- Gute Basis für spätere Push-Funktionen

- Sehr benutzerfreundlich auf Smartphones

Nachteile

- Höherer Entwicklungsaufwand

- Mehr Wartung

- Zusätzlicher Aufwand für Distribution und Tests

- Für den PoC eher zu gross

## Nutzwertanalyse / Entscheid

Die Nutzwertanalyse vergleicht alle vier Ideen anhand von acht gewichteten Kriterien. Bewertungsskala: 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut). Alle Gewichtungen summieren sich auf 100.

★ Projektentscheid: EULO - Education Unlocked by Learning One-to-one (470 Punkte) - Variante1 Responsiv Web-App (465)

Begründung des Projekt-Entscheids:

EULO gewinnt mit 470 Punkten klar vor Servicevermittlungsplattform (415), Digitale Störungsplattform (370) und PAUSY (325). Die Entscheidung stützt sich auf vier zentrale Argumente:

- 1. Lückenlose Marktevidence: Die Recherche (Kanton Zürich, 2026) belegt, dass strukturierte Peer-to-Peer-Nachhilfe an Schweizer Berufsfachschulen praktisch nicht existiert - obwohl kompetente Mitschüler: innen direkt vor Ort wären. Diese Lücke ist konkret, unbestritten und durch EULO direkt schliessbar.

- 2. Höchste technische Machbarkeit im PoC: Ein End-to-End-Use-Case (Registrierung → Fach wählen → Anfrage senden → akzeptieren) ist klar abgrenzbar und in KW 17 -19 umsetzbar. Bei PAUSY ist Matching-Algorithmus + Punkte-System zusammen komplexer. Die Servicevermittlungsplattform benötigt eine aufwändige Kategorisierungslogik.

- 3. Tiefstes Datenschutzrisiko: EULO verarbeitet schulische Fächerkenntnisse und Anfragen - keine sensitiven Arbeitspräferenzen oder Anwesenheitsmuster. PAUSY würde bei HR-Freigaben und personenbezogenen Arbeitsdaten höhere Compliance-Anforderungen stellen.

- 4. Sofortige Pilotierbarkeit: EULO kann unmittelbar an einer Berufsfachschule pilotiert werden, da die Zielgruppe (Lernende) direkt zugänglich ist und keine Unternehmens- oder Behördenfreigabe erforderlich ist.

→ Alle weiteren Deliverables (D1 -D6) beziehen sich auf Projekt EULO.

Begründung des Varianten-Entscheids:

Die responsive Web-App wird weiterverfolgt, da sie in der Nutzwertanalyse mit 465 Punkten den höchsten Wert erreicht hat. Sie bietet das beste Verhältnis aus Nutzen, Machbarkeit im PoC und Entwicklungsaufwand. Zudem erfüllt sie die Anforderungen an Mobile- und Desktop-Nutzung, lässt sich gut auf einem selbst aufgesetzten Server betreiben und ist im Vergleich zur PWA oder nativen App einfacher umzusetzen und zu warten.

## PoC Scope

### EULO - PoC Scope (Umsetzungsprojekt)

A) Proof - MUSS-Kriterien (Happy Path End-to-End):

Ein Lernender registriert sich auf EULO → loggt sich ein (JWT ausgestellt) → wählt Berufsfeld und Fach aus → sieht Liste verfügbarer Nachhilfegebender → sendet Anfrage → Nachhilfegebender akzeptiert → Match in MongoDB persistiert und im Frontend sichtbar.

Success Criteria (PoC gilt als erfolgreich, wenn…):

- Registrierung, Login und JWT-Authentifizierung funktionieren fehlerfrei; geschützter Endpoint korrekt abgesichert.

- Nachhilfe-Inserate nach Fach filterbar und im Frontend angezeigt (min. 3 Testdatensätze vorhanden).

- Anfrage senden, annehmen und ablehnen funktioniert; Status korrekt in MongoDB persistiert und im Frontend aktualisiert.

B) Nice-to-have (KANN-Kriterien, nur wenn Zeit bleibt):

- Bewertungssystem für abgeschlossene Nachhilfe-Sessions

- In-App-Benachrichtigung (E-Mail) bei neuer Anfrage

- Erweitertes Profil (Verfügbarkeitszeiten, Kommentar)

- Komplexere Matching-Algorithmen (Rating-basiert)

- Mobile-optimiertes Design (Responsive)

C) Abgrenzung / Nicht-Ziele (bewusst NICHT im PoC):

- Kein integriertes Bezahlsystem

- Kein Schul-SSO / keine LDAP- oder Azure-AD-Integration

- Keine Videocall-Funktion in der Plattform

- Kein Admin-Dashboard für Lehrpersonen

- Keine native Mobile-App

- Keine produktionsreife Absicherung (kein Penetrationstest, kein WAF)

### PAUSY - PoC Scope (Referenz)

Proof:

- Registrierung/Login, Interessen wählen, automatisches Matching, Teilnahme bestätigen, Punktevergabe serverseitig

Nice-to-have:

- Teams/Outlook-Integration, Native App, HR-Analytics

Nicht-Ziele:

- Kein Firmen-SSO, keine Real-time Push-Benachrichtigungen, kein HR-Reporting

### Servicevermittlungsplattform - PoC Scope (Referenz)

Proof:

- Registrierung/Login, Problemformular, automatische Kategorisierung, Dienstleister-Matching, Kontaktaufnahme

Nice-to-have:

- Bewertungen, Chat, Preisvergleich, Mobile App

Nicht-Ziele:

- Kein Echtzeit-Angebotsvergleich, kein Bezahlsystem, keine Vertragsabwicklung

### Digitale Störungs- und Wartungsplattform - PoC Scope (Referenz)

Proof:

- Registrierung/Login, Störung erfassen, Auto-Priorisierung, Zuweisung, Statusanzeige, Techniker-Ticketliste

Nice-to-have:

- Chat, Mobile App, Wartungskalender, Dashboards

Nicht-Ziele:

- Kein vollständiges ITSM, keine SLA-Verwaltung, kein Eskalationsmanagement

# Risiko- & Qualitätsmanagement

## Risiko-Log (Top 6)

| # | Risiko | Typ | Wahr-sch. / Impact | Massnahme | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | JWT falsch implementiert: Token nicht korrekt validiert, abgelaufene Tokens akzeptiert, Rollenprüfung fehlt im Backend | INA | Mittel / Hoch | Spring Security @PreAuthorize, Rollenprüfung ausschliesslich serverseitig, Unit-Test für Token-Validierung | Rafael Basler (INA-Lead) |
| R2 | Matching-Logik unvollständig: falsche Berufsgruppe oder Fach nicht korrekt gefiltert | INA | Mittel / Mittel | Match-Service Unit-Tests (min. 3 Szenarien inkl. Negativ-Fall ohne passendes Angebot) | Rafael Basler (INA-Lead) |
| R3 | Fehlende Input-Validierung: XSS-Payloads oder leere Felder gelangen in MongoDB | INA | Hoch / Hoch | Bean Validation für alle POST/PUT-Endpoints, Negativtests für fehlerhafte Eingaben | Leon Gerber (Sec/QA) |
| R4 | Server nicht rechtzeitig verfügbar: Docker oder MongoDB nicht erreichbar, PoC nicht demonstrierbar | INA+INP | Mittel / Hoch | Connectivity Check PoC-Day KW17, docker-compose lokal testen, Backup-Umgebung als Fallback | Andrea Hofer (PO) |
| R5 | Firewall-/Netzwerkregeln falsch gesetzt: Services nicht erreichbar oder zu offen | INP | Mittel / Hoch | Firewall / Netzwerkregeln vor Übernahme gegenprüfen lassen | Livio Müller (Sec/QA) |
| R6 | Monitoring Unvollständig: Ausfälle werden nicht registriert | INP | Mittel / Mittel | Monitoring prüfen | Levin Zgraggen (Stv. PO) |

Tabelle 8: Risiko-Log (Top 5)

## Qualitätsregeln (Definition of Done)

Dokumentation:

- Alle IPERKA-Kapitel ausgefüllt (keine Platzhalter)

- Versionierung aktuell und nachvollziehbar

- Alle Deliverables (D1 -D3) korrekt versioniert und in Kap. 9.1 verlinkt

Tests (INA):

- Min. 4 -6 Unit-Tests für Backend-Services vorhanden und grün

- 1 Integrationstest UI → API → DB dokumentiert und ausgeführt

- Min. 1 Negativtest dokumentiert (z.B. Login mit falschem Passwort → 401)

Security light:

- JWT-Secret als Environment Variable (nicht im Code, nicht im Repository)

- Alle Endpoints öffentlich (Login/Register) oder durch JWT-Token gesichert

- Input-Validierung für alle POST/PUT-Endpoints aktiv (Bean Validation)

Betrieblichkeit (INA-Anteil):

- Applikation startet via docker compose up ohne manuelle Eingriffe

- App-Logging (Login-Events und Fehler) im Backend aktiv

- Backup-Skript (mongodump) vorhanden und einmal manuell getestet

# Teststrategie

## Test-Minimum INA

- Unit-Tests (mind. 4 -6)

- Integrationstests: UI→API→DB einmal end-to-end

- Negativtests: Fehlerfall sauber behandelt (Validation/Auth/Timeout)

## Test-Minimum INP

- Bereitstellungstests: Provisioning reproduzierbar (Script/Checklist)

- Service-Tests: Start/Stop/Restart+Healthcheck

- Monitoring/Logging: mind. 2 Messmetriken+1 Alarm/Trigger

- Fail-Tests: «Service down→Recovery» geübt

## Testfälle Login & Registrierung

### T-001 | Erfolgreiche Neuregistrierung

| Attribut | Inhalt | Detail |
| --- | --- | --- |
| Test-ID | T-001 | Manueller Test |
| Typ | Manueller Test | Priorität: Hoch |
| Vorbedingung | Applikation läuft via docker compose up, MongoDB ist erreichbar, die E-Mail-Adresse wurde noch nicht registriert. |  |
| Schritt 1 | Applikation im Browser öffnen | Startseite / Login-Maske wird angezeigt |
| Schritt 2 | Auf „Registrieren“ klicken | Registrierungsformular öffnet sich |
| Schritt 3 | Gültige Daten eingeben (Vorname, Nachname, E-Mail, Passwort, Berufsfeld) | Felder akzeptieren die Eingaben ohne Fehler |
| Schritt 4 | Formular absenden | HTTP 201 – Erfolgsmeldung „Registrierung erfolgreich“ wird angezeigt |
| Schritt 5 | MongoDB prüfen: User-Dokument vorhanden | Neuer Eintrag in der users-Collection mit korrekten Feldern und gehashtem Passwort vorhanden |
| Bestanden wenn | Erfolgsmeldung erscheint und der User ist korrekt in MongoDB persistiert. |  |

### T-002 | Erfolgreicher Login mit korrekten Zugangsdaten

| Attribut | Inhalt | Detail |
| --- | --- | --- |
| Test-ID | T-002 | Manueller Test |
| Typ | Manueller Test | Priorität: Hoch |
| Vorbedingung | Ein Benutzer-Account existiert bereits in der Datenbank (kann via T-001 erstellt worden sein). |  |
| Schritt 1 | Login-Maske öffnen | Formular mit E-Mail- und Passwortfeld wird angezeigt |
| Schritt 2 | Korrekte E-Mail eingeben | Feld akzeptiert die Eingabe |
| Schritt 3 | Korrektes Passwort eingeben | Feld akzeptiert die Eingabe |
| Schritt 4 | „Einloggen“ klicken | HTTP 200 – JWT-Token wird vom Backend ausgestellt |
| Schritt 5 | Weiterleitung in die App prüfen | Benutzer landet auf der Hauptseite / Dashboard |
| Schritt 6 | Browser DevTools → Application → Token prüfen | JWT ist gespeichert und enthält korrekte Claims (userId, Rolle, Ablaufzeit) |
| Bestanden wenn | JWT wird korrekt ausgestellt und die Weiterleitung auf das Dashboard erfolgt fehlerfrei. |  |

### T-003 | Login mit falschen Zugangsdaten wird abgelehnt (Negativtest)

| Attribut | Inhalt | Detail |
| --- | --- | --- |
| Test-ID | T-003 | Manueller Negativtest |
| Typ | Manueller Test | Priorität: Hoch |
| Vorbedingung | Ein Benutzer-Account existiert in der Datenbank. |  |
| Schritt 1 | Login-Maske öffnen | Formular wird angezeigt |
| Schritt 2 | Korrekte E-Mail eingeben | Feld akzeptiert die Eingabe |
| Schritt 3 | Falsches Passwort eingeben | Feld akzeptiert die Eingabe |
| Schritt 4 | „Einloggen“ klicken | HTTP 401 Unauthorized wird vom Backend zurückgegeben |
| Schritt 5 | Fehlermeldung im Frontend prüfen | Verständliche Meldung „E-Mail oder Passwort falsch“ (keine technischen Details) |
| Schritt 6 | Prüfen ob eine Weiterleitung stattfindet | Kein Zugriff, Benutzer bleibt auf Login-Maske |
| Bestanden wenn | HTTP 401 zurückgegeben, benutzerfreundliche Fehlermeldung angezeigt, kein Token gespeichert. |  |

# PoC

Education Unlocked by Learning One-to-one, INP, 26.03.2026

## Ziele des PoC

| Ziel | Beschreibung |
| --- | --- |
| Nachweis der Machbarkeit | Überprüfung, ob die Idee technisch umsetzbar ist |
| Validierung des Ablaufs | Test des Prozesses von Anfrage bis Annahme |
| Fokus | Nur zentrale Funktionen, kein vollständiges Produkt |

## Machbarkeitsbeurteilung

| Bereich | Bewertung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Technisch | gut umsetzbar | Architektur gemäss Variantenentscheid (Web-App mit Backend und Datenbank) sowie definierte Serverstruktur (Application Server, DB-Server, Firewall/Webserver) |
| Organisatorisch | gut umsetzbar | Zielgruppe direkt verfügbar (Schule) |
| Wirtschaftlich | sehr gut | keine zusätzlichen Kosten, Nutzung vorhandener Infrastruktur |

## Prototyp (Umfang)

| Funktion | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- |
| Registrierung / Login | Benutzer kann Account erstellen und sich anmelden | pendent |
| Fachauswählen | Auswahl von Beruf und Fach | pendent |
| Nachhilfe anzeigen | Passende Angebote werden angezeigt | pendent |
| Anfrage senden | Lernender sendet Anfrage | pendent |
| Anfrage bearbeiten | Annehmen / Ablehnen möglich | pendent |
| Status anzeigen | Anzeige (offen, angenommen etc.) | pendent |
| Erweiterte Funktionen | z.B. Zahlung, Chat | nicht im PoC |

## Risiken im PoC

| Risiko | Beschreibung | Bewertung | Massnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentifizierung | ungenügende Zugriffskontrolle | mittel | Serverseitige Prüfung |
| Matching | falsche Zuordnung von Angeboten | mittel | klare Filterlogik |
| Eingaben | ungültige Daten | hoch | Validierung im Backend |
| Deployment | Anwendung startet nicht | mittel | Tests vor Demo |

## Akzeptanztest

| Testfall | Beschreibung | Erwartetes Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| Registrierung | Benutzer erstellt Account | erfolgreich möglich |
| Login | Benutzer meldet sich an | Zugriff erlaubt |
| Fach Wahl | Auswahl eines Fachs | passende Angebote sichtbar |
| Anfrage | Anfrage wird gesendet | Status = offen |
| Annahme | Anfrage wird angenommen | Status = angenommen |
| Fehlerfall | falsches Passwort | Zugriff verweigert |

# Rules of Engagement

Das RoE definiert die Regeln für Tests und Sicherheitsprüfungen während des TechJam. Es stellt sicher, dass alle Aktivitäten kontrolliert, dokumentiert und ohne negative Auswirkungen auf Systeme oder andere Teams durchgeführt werden.

## Ziele des RoE

| Ziel | Beschreibung |
| --- | --- |
| Rahmen definieren | Klare Regeln für Tests und Angriffe während des TechJam |
| Sicherheit gewährleisten | Vermeidung von Schäden an Systemen oder Daten |
| Struktur schaffen | Einheitliches Vorgehen für alle Beteiligten |
| Nachvollziehbarkeit | Sicherstellen, dass alle Findings dokumentiert werden |

## Scope

| Bereich | Im Scope (erlaubt) | Nicht im Scope (verboten) |
| --- | --- | --- |
| Anwendung (Frontend/Backend) | Login, API, Business Logic, Input Validation | Externe Systeme |
| Infrastruktur | Application Server, DB-Server, Netzwerk innerhalb der Projektumgebung | Fremde Netzwerke, andere Teams |
| Security | Authentifizierung, Rollenprüfung, typische Web-Angriffe (z.B. fehlerhafte Eingaben) | Angriffe ausserhalb definierter Systeme |
| Performance | Stresstests und Lastverhalten | Dauerhafte Überlastung des Systems |
| Monitoring | Analyse von Logs und Systemzuständen | Manipulation externer Monitoring-Systeme |

## No-Go Rule

| Regel | Beschreibung |
| --- | --- |
| Systemgrenzen | Keine Tests oder Angriffe ausserhalb der definierten Projektumgebung |
| Zeitfenster | Durchführung nur während des TechJam |
| Datenintegrität | Keine absichtliche Löschung oder Beschädigung von Daten |
| Fair Use | Keine Beeinträchtigung anderer Teams oder Systeme |
| Sicherheit | Keine Nutzung von Methoden, die das System dauerhaft unbrauchbar machen |

## Dokumentationspflicht

| Element | Beschreibung |
| --- | --- |
| Findings | Jede Schwachstelle wird kurz dokumentiert |
| Nachweis | Screenshot oder Log als Beleg |
| Struktur | Problem -> Ursache -> Auswirkung |
| Ziel | Nachvollziehbare Dokumentation für Analyse und Verbesserung |

## Recovery-Regel

| Bereich | Anforderung |
| --- | --- |
| Wiederherstellung | System muss nach Fehlern oder Tests wieder funktionsfähig sein |
| Runbook | Dokumentierte Start-/Stop-Prozesse vorhanden |
| Deployment | Anwendung muss reproduzierbar startbar sein (z.B. containerisiert) |
| Ziel | Schnelle Wiederherstellung ohne Neuinstallation |

## Fokus TechJam

| Fokus | Beschreibung |
| --- | --- |
| Hardening | Absicherung von Anwendung und Infrastruktur |
| Monitoring | Überwachung von Logs und Systemzuständen |
| Stress-Test | Verhalten der Anwendung unter Last prüfen |
| Showcase | Funktionierende Demonstration des PoC |
| Nicht-Ziel | Keine Entwicklung neuer Features |

## Pflicht-Deliverables (Stand Gate D)

| Deliverable | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- |
| D1 Architektur-Blueprint | Systemarchitektur inkl. Serverstruktur | final |
| D2 Schnittstellenvertrag | API-Definition und Kommunikation | final |
| D3 Security-Baseline | Sicherheitsanforderungen und Massnahmen | final |
| D4 Betriebskonzept / Runbook | Start, Stop, Monitoring-Konzept | v0.1 |

# Order Placement

Ein klassisches Order Placement gab es nicht. Wir haben die Hardware / Server Anforderungen on the fly besprochen. Wir sind zu folgendem Schluss gekommen:

Für die Applikation selbst sollen zwei Server aufgesetzt werden. Einerseits einen Datenbank Server, auf der anderen Seite einen Applikations Server auf dem die Applikation schliesslich gehostet wird. Aus INP-Sicht, werden noch zwei weitere VMs erstellt. Einerseits eine Opensense zur Absicherung des Netzwerks sowie ein Monitoring Server. Für das Security Monitoring werden wir eine WAZUH VM erstellen.

| Ressource | DB-Server | Application Server | Monitoring Server | Firewall VM | Logging Server | Honeypot VM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebssystem | Linux Debian | Linux Debian | Linux Debian | Opnsense | Wazuh | Debian |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 16 GB | 2GB |
| Core | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Speicher | 100 GB | 50 GB | 50 GB | 20 GB | 150 GB | 20GB |

# Abgaben & Links

## Deliverables-Linkliste (D1 -D6)

| # | Titel | Version (Gate D) | Link / Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Architektur-Blueprint | v1.0 |  |
| D2 | Schnittstellenvertrag | v1.0 |  |
| D3 | Security-Baseline | v1.0 |  |
| D4 | Betriebskonzept / Runbook | v0.1 |  |
| D5 | PoC & Integrationstest | v0.x | Wird in KW 17 -18 erstellt |
| D6 | Pitch / Showcase (TechJam) | v0.x | Wird in KW 18 -19 erstellt (.pptx) |

Tabelle 9: Deliverables

## Gate Checkliste (A -D)

| Gate | Kriterium | Status | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate A | Problem ≠ Lösung, Zielgruppe klar definiert, INA/INP Teile getrennt ersichtlich, D1 und D3 in v0.1 vorhanden und korrekt versioniert | [x] erreicht | IPERKA v0.5 |
| Gate B | Marktforschung für alle 4 Ideen vorhanden, Evidenz nachvollziehbar, Pain Points mit Quellen belegt | [x] erreicht | IPERKA v0.5 |
| Gate C | Varianten je Idee (≠ umformuliert), Nutzwertanalyse transparent (Kriterien/Gewichtung/Score/Entscheid), PoC-Scope realistisch, RACI+Risiko-Log vollständig, D1 v1.0 + D2 v0.x + D3 v1.0 vorhanden | [x] erreicht | IPERKA v1.0 |
| Gate D | Finalisierung Projektdossier M241, Order Placement Admins | [x] erreicht | IPERKA v2.0 |

Tabelle 10: Gate Checkliste

# Reflexion

Reflexion Leon Gerber (Security/QA Lead)

In meiner Rolle als Security/QA Lead war ich hauptsächlich dafür zuständig, dass unsere Anwendung sicher und getestet ist. Ich habe gemerkt, dass man Security wirklich von Anfang an mitdenken muss und es nicht einfach am Schluss „draufkleben" kann. Das Definieren der Teststrategie war für mich lehrreich, weil ich viele Szenarien durchdenken musste, die im Alltag schnell vergessen gehen. Zum Beispiel was passiert, wenn jemand absichtlich falsche Eingaben macht.

Reflexion Andrea Hofer (Projektleitung)

Als Projektleiterin hatte ich viel Verantwortung, was ich aber grösstenteils als positiv erlebt habe. Es war manchmal eine Herausforderung, alle auf dem gleichen Stand zu halten und Entscheidungen so zu treffen, dass sie für alle nachvollziehbar sind. Ich bin aber stolz darauf, dass wir als Team alle Gates rechtzeitig erreicht haben und am Ende mit EULO eine Idee umsetzen, hinter der wir wirklich stehen.

Reflexion Rafael Basler (Developer)

Ich habe in diesem Projekt sehr viel übernommen, vor allem auf der technischen Seite. Die Arbeit an der API und den Wireframes hat mir Spass gemacht, auch wenn es manchmal viel auf einmal war. Was ich mitgenommen habe: Wenn man die Architektur von Beginn an sauber plant, wird man sich später viele Kopfschmerzen sparen. Die Planung der Architektur war nicht immer einfach umzusetzen, aber wird sich später definitiv lohnen.

Reflexion Basil Muff (Stv. Projektleitung, Developer)

Als Stellvertretung war meine Rolle etwas anders als die der anderen. Ich musste immer wissen, was läuft, ohne immer direkt mittendrin zu sein. Das war manchmal nicht ganz einfach, weil man ein breites Verständnis von allem braucht, ohne bei jedem Detail dabei zu sein. Trotzdem habe ich viel gelernt, vor allem was es bedeutet, ein Team zu unterstützen ohne es zu übersteuern.

Reflexion Louis Möckli (Doku Lead)

Dokumentation klingt auf den ersten Blick nicht besonders spannend, aber ich habe gemerkt, wie wichtig sie wirklich ist. Wenn die Doku fehlt oder unvollständig ist, verliert das ganze Team den Überblick. Ich musste viele Kapitel koordinieren und darauf achten, dass alles zusammenpasst. Das war manchmal mühsam, aber am Ende ist ein Dossier entstanden, auf das wir als Gruppe stolz sein können.

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Organigramm INA	5

Abbildung 2 Organigramm INP	5

Abbildung 3: Login Maske	16

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Versionierung	4

Tabelle 2: Organisation INA	5

Tabelle 3 Organisation INP	6

Tabelle 4: Etappen, Gates, Zeitplan	8

Tabelle 5: Aufgabenplan	9

Tabelle 6: RACI-Gesamtübersicht INA	10

Tabelle 7 RACI-Gesamtübersicht INP	11

Tabelle 8: Risiko-Log (Top 5)	38

Tabelle 9: Deliverables	46

Tabelle 10: Gate Checkliste	46

Tabelle 11: Glossar	50

Tabelle 12: Persona EULO: Lehrperson - Frau Müller	51

Tabelle 13: Persona EULO: Lernender - David	52

Tabelle 14: Persona PAUSY: Führungskraft - Frau Keller	52

Tabelle 15: Persona PAUSY: Mitarbeitender - Lukas	53

# Literaturverzeichnis

BFS. 2026. [Online] 09. 03 2026. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit.html..

economiesuisse. 2026. [Online] 09. 03 2026. https://www.economiesuisse.ch.

Gesundheitsförderung. 2026. [Online] 09. 03 2026. https://www.gesundheitsfoerderung.ch/de/arbeitsplatz.

2026. ivanti. [Online] 2026. https://www.ivanti.com/resources/research-reports/it-service-management.

Kanton Zürich. 2026. zh.ch. [Online] 09. 03 2026. https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/berufsfachschule/beratung-foerderung-und-begleitung.html.

SECO. 2026. [Online] 09. 03 2026. https://www.seco.admin.ch.

2026. SITS. [Online] 2026. https://www.servicedeskshow.com/blog-spot/80-of-the-employee-lost-productivity-caused-by-it-support-comes-from-just-12-6-of-tickets.

SUVA. 2026. [Online] 09. 03 2026. https://www.suva.ch/de-ch/praevention.

2025. watson. [Online] 28. August 2025. https://www.watson.ch/schweiz/arbeitswelt/543905758-schweizer-kmu-verlieren-laut-studie-anschluss-im-digitalgeschaeft.

# Glossar

| Begriff | Definition / Erklärung |
| --- | --- |
| BGM | Betriebliches Gesundheitsmanagement - betriebliche Massnahmen zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden |
| PoC | Proof of Concept - technischer Machbarkeitsnachweis, kein fertiges Produkt |
| MVP | Minimum Viable Product - kleinste sinnvolle Produktausbaustufe mit Kernfunktionen |
| IPERKA | Informieren, Planen, Entscheiden, Realisieren, Kontrollieren, Auswerten - Schweizer Projektmethode |
| JWT | JSON Web Token - Standard für sichere, zustandslose Authentifizierung in Web-APIs |
| REST API | Representational State Transfer - Architekturstil für Web-Services via HTTP/JSON |
| RACI | Responsible / Accountable / Consulted / Informed - Verantwortlichkeitsmatrix |
| INA | Innovationsmodul Applikationsentwicklung (Applikationsentwickler: innen) |
| INP | Innovationsmodul Plattforminfrastruktur (Plattformentwickler: innen) |
| NWA | Nutzwertanalyse - Methode zur systematischen Bewertung von Varianten anhand gewichteter Kriterien |

Tabelle 11: Glossar

# Anhang

## Persona EULO: Lehrperson - Frau Müller

| Attribut | Inhalt |
| --- | --- |
| Alter / Rolle | 42 Jahre, Lehrerin an einer Berufsfachschule (z.B. Informatik) |
| Tagesziel | Alle Schülerinnen und Schüler sollen den Stoff verstehen und bessere Noten schreiben. |
| Was sie will, | Schnell sehen, welche Themen viele nicht verstehen. Unterstützung für schwächere Lernende ohne viel Mehraufwand. Motivation und Selbstständigkeit bei den Lernenden fördern. |
| Probleme / Frust | Korrigieren und Nachhilfe kostet Zeit. Manche Lernenden kommen selten zu Sprechstunden. Externe Nachhilfe ist teuer und oft nicht berufsgruppenspezifisch. |
| Wie Frau Müller EULO nutzt (konkret) | Meldet Themen, bei denen viele Schwierigkeiten haben. empfiehlt passende Peers als Nachhilfegebende. schaut, welche Matches gut laufen, und gibt bei Bedarf kurze Hinweise. |
| Wie EULO ihr nützt | Mehr Lernende bekommen gezielte Hilfe ohne hohen Aufwand für Lehrpersonen. Test- und Klassenwerte verbessern sich, weil Lücken früh geschlossen werden. Weniger Nachfragen in Einzelstunden; mehr Zeit für Unterrichtsvorbereitung. |
| Erfolg, den sie erwartet | Sichtbare Verbesserung der Testergebnisse. Mehr selbstorganisiertes Lernen in der Klasse. |
| Kurzzitat | „Wenn meine Klasse sich gegenseitig unterstützt, verstehe ich schneller, wo ich nachsteuern muss.“ |

Tabelle 12: Persona EULO: Lehrperson - Frau Müller

## Persona EULO: Lernender - David

| Attribut | Inhalt |
| --- | --- |
| Alter / Rolle | 18 Jahre, Auszubildender, besucht berufsbezogenen Unterricht (z. B. Elektro) |
| Tagesziel | Notenschnitt deutlich verbessern und Prüfungen bestehen. |
| Was er will, | Schnellhilfe, wenn er etwas nicht versteht. Nachhilfe, die genau zu seinem Berufsfeld passt. Neue Leute aus seiner Berufsgruppe kennenlernen. |
| Probleme / Frust | Externe Nachhilfe ist zu teuer. In der Klasse traut er sich nicht immer zu fragen. Er hat Lücken in Mathe und ABU, die sich auf den Notenschnitt auswirken. |
| Wie David EULO nutzt (konkret) | Registriert sich und markiert seine Schwachstellen (z. B. Algebra). Bucht eine Sitzung mit einem Mitschüler, der den Stoff gut kann. lernt online oder persönlich, wiederholt Aufgaben und bekommt Übungen. |
| Wie EULO ihm nützt | Seine Noten verbessern sich spürbar, weil er gezielt an Lücken arbeitet. Er gewinnt Selbstvertrauen beim Lernen. Er trifft neue Mitschülerinnen und Mitschüler mit gleichen Interessen. |
| Erfolg, den er erwartet | Deutlich besserer Notenschnitt und mehr Sicherheit in Prüfungen. Zwei bis drei neue Lernkontakte, mit denen er weiter übt. |
| Kurzzitat | „Mit EULO finde ich schnell jemanden, der mir die Aufgaben in meiner Sprache erklärt - und meine Noten gehen nach oben.“ |

Tabelle 13: Persona EULO: Lernender - David

## Persona PAUSY: Führungskraft - Frau Keller

| Attribut | Inhalt |
| --- | --- |
| Alter / Rolle | 48 Jahre, Teamleiterin HR / Abteilungsleiterin |
| Tagesziel | Die Zusammenarbeit im Unternehmen verbessern und Silos zwischen Teams abbauen. |
| Was sie will, | Mehr informelle Vernetzung zwischen Mitarbeitenden. Kolleginnen und Kollegen, die sich besser kennen und leichter zusammenarbeiten. Messbare Verbesserungen bei Teamarbeit und Motivation. |
| Probleme / Frust | Teams arbeiten oft isoliert nebeneinander. Ideen und Wissen bleiben in einzelnen Abteilungen. Klassische Teamevents sind aufwändig und erreichen nicht alle. |
| Wie Frau Keller PAUSY nutzt (konkret) | Schlägt PAUSY als Pilot in ihrer Abteilung vor. legt Interessen, Kategorien und Häufigkeit der Matches fest (z.B. wöchentlich). beobachtet Teilnahmezahlen und Feedback aus kurzen Umfragen. belohnt Teilnahme z.B. mit Anerkennung im Team-Meeting. |
| Wie PAUSY ihr nützt | Regelmässige, kurze Begegnungen fördern bereichsübergreifendes Verständnis. Probleme werden früher erkannt, weil Mitarbeitende einfacher sprechen. Geringerer Aufwand als grosse Events, aber kontinuierliche Wirkung. |
| Erfolg, den sie erwartet | Mehr gemeinsame Projekte und schnellere Abstimmungen. Höhere Mitarbeitenden-Zufriedenheit und sichtbare Vernetzung im Unternehmen. |
| Kurzzitat | „Wenn Leute in der Pause neu vernetzt werden, läuft die Zusammenarbeit danach besser.“ |

Tabelle 14: Persona PAUSY: Führungskraft - Frau Keller

## Persona PAUSY: Mitarbeitender - Lukas

| Attribut | Inhalt |
| --- | --- |
| Alter / Rolle | 30 Jahre, Softwareentwickler, oft Projekt gestresst |
| Tagesziel | In der Pause kurz abschalten und neue Leute kennenlernen. |
| Was er will, | Ruhe und kurzen Abstand vom Bildschirm. Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen aus anderen Teams. Lockerer Austausch ohne zusätzlichen Leistungsdruck. |
| Probleme / Frust | Er isst oft am Schreibtisch, weil er nicht weiss, mit wem er gehen könnte. Teamwechsel und Homeoffice haben seine sozialen Kontakte reduziert. Er hat wenig Zeit für lange Firmenveranstaltungen. |
| Wie Lukas PAUSY nutzt (konkret) | Trägt seine Interessen ein (z.B. Spaziergang, Tischtennis, kurzer Kaffee). lässt sich einmal pro Woche matchen und nimmt an kurzen Pausenaktivitäten teil. verdient gelegentlich Punkte, sieht Rangliste und trifft neue Leute. |
| Wie PAUSY ihm nützt | Er entspannt sich in der Pause und kehrt konzentrierter zurück. Er knüpft neue Kontakte, die später bei der Arbeit helfen können. Kleine, wiederkehrende Treffen sind weniger aufwändig als grosse Events. |
| Erfolg, den er erwartet | Mehr Energie am Nachmittag und weniger Stress. Zwei bis drei neue Kolleg: innen, mit denen er sich austauschen kann. |
| Kurzzitat | „Eine kurze Runde spazieren und ich bin wieder fit und lerne dabei neue Leute kennen.“ |

Tabelle 15: Persona PAUSY: Mitarbeitender - Lukas

## Persona: „Nina, 25, Privatnutzerin“

Nina wohnt in einer Mietwohnung und hat keine technischen Kenntnisse. Wenn ihr Laptop oder ein Haushaltsgerät ausfällt, weiss sie nicht, welche Firma zuständig ist oder ob sich eine Reparatur lohnt. Sie möchte schnell passende Dienstleister finden, ohne lange zu suchen. Wichtig sind ihr eine einfache Problemerfassung und eine direkte Kontaktmöglichkeit.

## Persona: „Markus, 58, Inhaber eines kleinen Betriebs“

Markus betreibt ein kleines Unternehmen und hat wenig Zeit, sich um defekte Geräte oder IT‑Probleme zu kümmern. Er benötigt eine Plattform, die ihm schnell passende Dienstleister vorschlägt und strukturierte Offerten ermöglicht.

## Persona: „Luca, 38, Dienstleister/Techniker“

Luca führt eine kleine Reparaturfirma. Er möchte Anfragen erhalten, die vollständig, klar beschrieben und geografisch passend sind. Er sucht eine Plattform, die ihm neue Kunden bringt und administrative Aufwände reduziert.

## Persona: „Lea, 17, Lernende an einer Schule“

Lea meldet defekte Beamer, kaputte Steckdosen oder WLAN‑Probleme. Sie möchte schnell und unkompliziert eine Störung erfassen und später sehen, ob sie bereits bearbeitet wird.

## Persona: „Thomas, 47, Teamleiter in kleinem KMU“

Thomas erhält täglich viele Anfragen über verschiedene Kanäle. Er braucht ein System, das Störungen strukturiert, priorisiert und ihm klare Aufgaben zuweist, damit er effizient arbeiten kann.

## Persona: „Sandra, 51, Leiterin Hausdienst“

Sandra plant regelmässige Wartungen und möchte nachvollziehen können, welche Geräte wie oft Probleme verursachen. Sie benötigt eine Plattform, die Historie, Auswertungen und Planung vereint.